Номинация «Развитие года»

Заголовок заявки

Автоматизация страховых процессов в Nomad Life: шаг в будущее

Компания-заказчик

АО «КСЖ «NOMAD LIFE»

Компания-исполнитель

ООО «АрмаДок»

Описание заявки

О компании

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Nomad Life» основано 13.11.2007 года. Компания лидирует на рынке отечественного страхования жизни с 2012 года по нескольким показателям: собственный капитал, прибыль, активы, выплаты, страховые резервы, сборы страховых премий.

История проекта

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, автоматизация бизнес-процессов становится не просто модным трендом, а необходимостью. Особенно это касается таких отраслей, как страхование, где обработка больших объемов данных и необходимость в быстром принятии решений играют ключевую роль.

Одним из ярких примеров успешного внедрения Directum RX в страховой компании является проект с Nomad Life. Компания Nomad Life является нашим давним клиентом: система Directum была внедрена в их деятельность еще в 2016 году. Спустя 8 лет руководство компании приняло решение о переходе на новую платформу – Directum RX.

Этот шаг был направлен на дальнейшее совершенствование и оптимизацию бизнес-процессов, связанных с обработкой страховых документов и заключением договоров.

Цели и задачи проекта

Перед проектной командой была поставлена цель не только перенести все данные из текущей системы Directum 5.6, а также организовать эффективную работу с договорами страхования в Directum RX. Для достижения поставленных целей были выделены следующие этапы:

- Миграция данных из Directum 5.6 в Directum RX:

Важной задачей являлась миграция данных, включающая в себя перенос всех документов, настроек и пользовательских данных. Для выполнения данной задачи использовалось решение «Конвертер данных Directum в Directum RX».

- Интеграция с АИС:

Для обеспечения полной автоматизации требовалось настроить интеграцию системы Directum RX с автоматизированной информационной системой (АИС), в которой хранятся все договора с застрахованными.

- Перевод и адаптация существующих процессов в Directum RX:

Необходимо было адаптировать и перенести все текущие процессы делопроизводства на новую платформу Directum RX, обеспечив их бесперебойное функционирование.

Ограничения:

Так как решение «Конвертер данных Directum в Directum RX» адаптировано для версии 4.9, то переход было принято осуществить на данную версию. Перед командой проекта встал вопрос какое решение использовать для автоматизации процессов обработки страховых документов:

- Создание нового типа задачи;

- Создание вариантов процессов (no-code);

- Использование правил согласования.

После обсуждения и взвешивания всех «за» и «против» было принято решение в пользу 3 варианта. Главными аргументами стали:

- Гибкая и быстрая настройка/перенастройка правил согласований, которую администратор системы заказчика может выполнять самостоятельно, не прибегая к услугам разработчика;

- Ограничения в инструментах No-Code на версии 4.9;

- Множество инструментов и ветвлений, уже учтенных в схеме для правил согласования.

Миграция

В ходе решения задачи по миграции данных из системы Directum 5.6 в Directum RX 4.9 использовались следующие инструменты, предоставляемые в рамках решения «Конвертер данных Directum в Directum RX (Версия 2.7.0.1000)»: пакет разработки Converter для Directum 5, проект Migration, утилита RSStorageMigrator, прикладное решение DirRX.Migration для Directum RX.

Пакет разработки Converter использовался с дополнительными модификациями на этапе подготовки данных исходной системы к миграции. Стандартные компоненты пакета использовались для подготовки к переносу данных задач и заданий, а также папок. Модификации использовались для подготовки к переносу данных сотрудников (справочники Персоны, Работники) и справочников Местонахождения страховых документов и Описи передачи документов.

Проект Migration использовался с дополнительными модификациями на этапе конвертации справочников, папок, карточек документов, задач и заданий.

При помощи стандартных компонентов проекта были сконвертированы:

- Общие справочники: Страны, Регионы, Населенные пункты, Валюты, Учетные записи, Роли, Замещения, Поручения;

- Справочники модуля Контрагенты: Персоны, Организации, Контактные лица;

- Справочники модуля Компания: Наши организации, Подразделения, Должности, Сотрудники;

- Справочники модуля Настройки документооборота: Группы регистрации, Журналы регистрации, Номенклатура дел и Сроки хранения дел, Категории договоров, Способы доставки документов.

- Документы: Входящие и Исходящие письма, Приказы и распоряжения, Служебные записки, Доверенности, Внутренние документы.

Использование дополнительных модификаций обеспечило конвертацию следующих компонентов:

- Справчоники модуля Страховые документы: Архивы бумажных документов, Короба, Продукты страхования, Типы страхования, Местонахождения страховых документов, Описи передачи документов;

- Документы: Заявления и Документы страхования.

Особенности: При переносе было выполнено преобразование записей справочника Договоры страхования в документы типа Договор АИС.

Для переноса файлов системы Directum 5 из двух типов хранилищ: файловое и SQL-сервер использовалась утилита RXStorageMigrator. Задача переноса документов, размещенных в хранилище файлового типа (≈20 % от общего количества документов), была успешно решена стандартными возможностями утилиты.

Задачу переноса документов, размещенных в хранилище SQL-сервера (≈80 % от общего количества документов) также было принято решить средствами утилиты, так как на момент проведения работ по конвертации у заказчика отсутствовали необходимые ресурсы для проведения промежуточного переноса документов из хранилища SQL-сервера в файловое. Для успешного выполнения задачи, в исходный вариант утилиты были внесены существенные модификации, позволившие корректно и оперативно перенести большой объёмы данных напрямую из хранилища SQL-сервера в файловое хранилище Directum RX.

На этапе корректировки данных справочников и документов после проведения основного процесса конвертации было выполнено прикладное решение DirRX. Migration с дополнительными модификациями. При помощи стандартных возможностей были скорректированы данные в следующих справочниках: Наши организации, Подразделения, Персоны, Учетные записи, Роли, Сотрудники и Группы регистрации.

Также были выполнены дополнительные модификации для решения следующих задач:

- Удаление дублей документов типа Договор АИ;

- Упорядочивание связей документов страхования с документами типа Договор АИС.

Ход работы по миграции

- Подготовка инфраструктуры

В ходе подготовки инфраструктуры были развернуты и настроены следующие компоненты:

- Сервер СУБД с копией базы данных продуктивной системы Directum 5;

- Сервер СУБД с «пустой» базой данных Directum RX;

- Сервер Directum RX с экземпляром системы-приемника данных;

- Сервер конвертации – стенд, на котором проводились все необходимые модификации конвертера и непосредственный запуска процесса конвертации;

- Анализ исходных данных

В ходе анализа исходных данных:

- Определен перечень переносимых сущностей (типы карточек документов, типы справочников, задачи и задания);

- Составлена документация для проведения модификаций конвертера (маппинг типов и видов документов, маппинг структур переносимых сущностей);

- Выявлены данные, требующие автоматической и ручной корректировки до запуска основного процесса конвертации.

- Подготовка БД Directum 5 и Directum RX

На данном этапе в базах данных систем были созданы промежуточные таблицы конвертации при помощи SQL-скриптов, поставляемых в решении конвертера.

- Модификации компонентов конвертера

На этапе были проведены модификации следующих компонентов конвертера:

- В пакет разработки Converter.isx для исходной системы Directum 5 добавлены сценарии подготовки данных справочников Персоны, Работники, Описи передачи документов;

- В проект Migration добавлены дополнительные контейнеры, обеспечивающие перенос справочников и документов модуля Страховые документы, а также исправлены ошибки конвертера, обеспечивающие перенос прав доступа на документы, задачи и задания;

- В прикладное решение «DirRX.Migration» добавлены фоновые процессы по удалению дублей договоров АИС и упорядочиванию связей документов с договорами АИС;

- В утилите переноса документов в файловое хранилище RXStorageMigrator оптимизирован механизм, обеспечивающий перенос файлов из хранилища SQL-сервера.

- Подготовка данных системы Directum 5

В ходе подготовки данных была проведена ручная корректировка данных с привлечением кадровых ресурсов заказчика, а также автоматическая корректировка при помощи SQL-скриптов и ISBL-сценариев.

- Конвертация

Учитывая объём переносимых данных в целях экономии времени на отладку процесса конвертации было принято решение процесс проводить в 3 этапа с обязательным контролем корректности переноса данных и созданием промежуточной резервной копии базы данных системы Directum RX на случай, если из-за каких либо трудностей необходимо будет вернуть базу в состояние до запуска очередного этапа конвертации. Таким образом весь процесс конвертации выполнялся по шагам:

- Перенос справочников и папок;

- Перенос карточек документов;

- Перенос задач и заданий;

После каждого этапа производился контроль корректности переноса и создание резервной копии базы данных Directum RX.

- Перенос документов в файловое хранилище

На данном этапе использовался инструмент – модифицированная версия утилиты RXStorageMigrator. После завершения работы утилиты был произведен выборочный контроль целостности перенесенных файлов, а также количественное сравнение перенесенных версий документов при помощи SQL-скриптов.

- Корректировка данных после конвертации

Для корректировки данных после конвертации использовалась компонента модифицированного прикладного решения DirRX. Migration. После завершения основных процессов конвертации в системе Directum RX были запущены процессы пере сохранения общих справочников и справочников орг. структуры, а также фоновые процессы по удалению дублей документов типа Договор АИС и упорядочиванию связей документов страхования с договорами страхования.

Результаты миграции

Общий объем табличных данных составил 52 ГБ, из них:

- 2 045 220 записи справочников;

- 3 215 924 карточки документов;

- 1 233 865 задачи;

- 2 930 098 задания.

Общий объем файлов в количестве 1 057 219 составил 1,85 ТБ.

Интеграция

В рамках проекта была выполнена интеграция с автоматизированной информационной системой (АИС), ранее разработанная латвийскими разработчиками и не имеющая техническую поддержку.

Интеграция построена на основе ODBC-подключения между базами данных, что обеспечивает:

- Унифицированный доступ к различным источникам данных;

- Возможность работы с разными СУБД (Oracle и MSSQL);

- Стандартизированное взаимодействие через SQL.

Основные компоненты системы

- Directum RX – основная система-получатель данных;

- АИС – источник данных;

- ODBC-драйвер – обеспечивающий взаимодействие между системами;

- Промежуточные таблицы – для оптимизации процесса обмена данными.

Логика работы

- Загрузка данных:

  - Выгрузка данных из таблиц Oracle в табличные переменные MSSQL;

  - Обновление информации о бенефициарах (Застрахованный и Страхователь);

- Обработка данных:

  - Запись промежуточных результатов в временные таблицы;

  - Синхронизация с Directum RX по параметру АИС ИД.

Разработанные компоненты

- Фоновые процессы (ФП):

  - АИС. Интеграция – основной процесс синхронизации. Данный процесс предназначен для приема и обновления карточек документов типа Договор АИС и связанных с ним интегрируемых справочников Организации, Персоны, Продукты страхования;

- АИС. Импорт продуктов страхования – заполнение соответствующего справочника;

- АИС. Отметить удаленные договоры – отмечает договора удаленные или восстановленные в АИС;

- АИС. Установить плановую дату уничтожения – устанавливает в договорах АИС плановую дату уничтожения;

- Действия:

  - Проверить статус договора в АИС – для заданий согласования по регламенту. Возвращает статус договора АИС в информационном окне;

  - Проверить статус оплаты договора в АИС – для простых заданий. Возвращает результат проверки оплаты договора АИС в информационном окне;

- Условия:

  - Проверка периодичности платежей;

  - Проверка суммы ЕНПФ;

  - Проверка оплаты в АИС;

Данные условия содержат вычисления по отправке запроса в АИС и возращении результата в информационном сообщении в карточках задач и заданий на согласование по регламенту:

Этапы настройки Directum RX

- Синхронизация справочников с добавлением свойства ИД АИС;

- Заполнение справочника Типы страхования;

- Разовый запуск ФП «АИС. Импорт продуктов страхования»;

- Настройка расписаний для всех фоновых процессов.

Особенности реализации

- Работа с справочниками:

- если в системе уже достаточно много записей в справочниках Персоны и Организации, то необходимо в существующих записях проставить ИД АИС, чтобы исключить дублирование записей после загрузки из АИС;

- справочник Типы страхования заполняется вручную;

- Особенности импорта:

- импорт возможен на пустой БД и при уже мигрированных данных;

- для пустой БД первый импорт занимает значительное время;

- при наличии мигрированных данных создается промежуточный буфер;

- используются временные таблицы для оптимизации нагрузки;

- Технические нюансы:

- для договоров АИС используются 3 разных запрос данных из таблиц Oracle;

- в Microsoft SQL Server и Oracle используется разное представление даты по умолчанию, что может приводить к ошибкам при выполнении запросов между этими СУБД через Linked Server или OPENQUERY. Так же это различие может интерпретироваться некорректно, что приводит к потере данных.

Адаптация

Задачи этапа:

- Сокращение количества видов документов:

Оптимизация количества видов документов для упрощения организации занесения и хранения документов.

- Контроль за местонахождением оригиналов документов:

Возможность отслеживания местонахождения оригиналов документов.

- Автоматизация процессов обработки страховых документов:

Создание, согласование и подписание страховых документов.

Оптимизация видов документов

Первоначально при внедрении Directum 5 заказчик стремился создать отдельный вид для каждого документа страхования. Однако с течением времени и накопленным опытом стало ясно, что такая детальная классификация не требуется. Это связано с тем, что заявление от клиента обычно поступает вместе с пакетом сопутствующих документов (таких как анкеты, свидетельства, анализы и т.п.), которые удобно прикреплять к договору страхования в качестве приложений.

Проведя анализ существующих видов документов в Directum 5, было выявлено 285 записей. В ходе сессий с ответственными по делопроизводству от заказчика удалось сократить это количество до 142.

Контроль за местонахождением оригиналов документов

Контроль за местонахождением оригиналов страховых документов осуществляется только в случае их занесения в систему одним из следующих способов:

- Входящий документ имеет связь с Договором АИС и зарегистрирован;

- Исходящий документ имеет связь с Договором АИС и зарегистрирован;

- Документ страхования имеет связь с Договором АИС;

- Создание местонахождения документа вручную в справочнике Местонахождение страховых документов.

Для контроля за передачей оригиналов документов между подразделениями используется объект Опись передачи документов.

Для решения разработан модуль Страховые документы в котором есть следующие функции по работе с оригиналами документов:

- Работа со списком оригиналов документов – справочник Местонахождение страховых документов

Особенность: все записи справочника Местонахождение страховых документов могут видеть только участники роли Администраторы и Служба архива

- Обмен оригиналами документов в рамках описей – справочник Описи передачи документов

Особенности:

- все записи справочника Описи передачи документов могут видеть только участники роли Администраторы и Служба архива;

- если у описи Статус – В пути, то участники роли Служба архива могут осуществлять следующие функции:

  - изменять Текущее подразделение и Новое подразделение, Способ отправки, Трек-номер и Примечание в карточке описи;

  - изменять список документов-местонахождений: добавлять и удалять документы-местонахождения (если в описи указана одна запись, то удаление не доступно);

  - осуществлять, отменять и завершать приемку документов.

- Работа с списком Документы страхования;

- Работа с списком Договоры АИС

Особенности:

- для всех, в том числе и для администраторов системы в списке отображается только одна колонка Наименование;

- в карточке Договора АИС на закладке Свойства отображается только одно поле Наименование для всех пользователей, кроме участников ролей Администраторы и Служба архива – для них все свойства карточки отображаются в режиме Просмотр.

Данные ограничения были сделаны чтобы избежать утечки данных.

Процесс обмена оригиналами документов между подразделениями

- Отправка документов

- На обложке модуля Страховые документы выполняется действие Создать оригинал;

- Открывается карточка справочника Описи передачи документов;

- Заполняются обязательные поля: Новое подразделение и Документы;

- Опционально заполняются поля: Способ отправки, Трек-номер и Примечание;

- После сохранения карточки описи статус у выбранных местонахождений устанавливаются «В пути»;

- Формируется и распечатывается отчет (кнопка Опись);

- Документы с приложенной описью отправляются получателю.

- Отслеживание и отмена отправки (для отправителя)

- Опись отображается в списке Отправленные описи;

- Возможен возврат статуса через действие Отменить.

- Приемка документов (для получателя)

- Опись появляется в списке Принимаемые описи;

- Доступны действия: Осуществить приемку и Отменить.

При полной приемке:

- Выбираются все записи местонахождений из списка;

- Статус описи меняется на «Принята»;

- Появляется кнопка: Принятые документы;

- В местонахождениях в поле Текущее подразделение записывается значение из Новое подразделение и очищаются поля Новое подразделение и Опись передачи;

- Опись появляется в списке Принятые описи;

При частичной приемке:

- Выбираются не все записи местонахождений из списка;

- Появляются кнопки: Завершить приемку, Принятые документы и Непринятые документы;

- Статус описи остается «В пути»;

- Для выбранных местонахождений меняется Текущее подразделение и очищаются поля Новое подразделение и Опись передачи;

- Для невыбранных местонахождений всё остается без изменений.

- Отмена приемки (для получателя):

- При выполнении действия Отменить:

  - Статус описи меняется на «Отменена»;

  - Статус местонахождений возвращается в «В подразделении» и очищаются поля Новое подразделение и Опись передачи;

  - Появляется кнопка Непринятые документы.

- Завершение приемки

- При выполнении действия Завершить приемку:

  - Статус описи меняется на «Принята»;

  - Появляются кнопки: Принятые документы и Непринятые документы;

  - Для невыбранных местонахождений устанавливается статус «В подразделении» и очищаются поля Новое подразделение и Опись передачи.

Важные особенности

- Все изменения статуса и местонахождения документов отслеживаются через соответствующие поля;

- Система обеспечивает контроль движения документов между подразделениями;

- Предусмотрена возможность как полной, так и частичной приемки;

- Обеспечена возможность отмены операций на всех этапах;

- Очищение полей Новое подразделение и Опись передачи в записях местонахождений после приемки или отмены приемки необходимо для того, чтобы данные записи можно было выбрать в новых описях передачи документов;

- У службы архива есть возможность управлять описями в статусе «В пути», который ранее не было в Directum 5.6.

Автоматизация процессов обработки страховых документов

Ключевые процессы страховой деятельности

В страховой деятельности можно выделить следующие основные процессы:

- Заключение договора страхования: является базовым процессом и варьируется в зависимости от типа страхования;

- Согласование дополнительного соглашения: адаптируется под конкретный тип страхования, требует согласования всех сторон и вносит изменения в действующий договор;

- Расторжение договора страхования: требует согласования всех сторон, включает оформление соответствующих документов и решает вопросы с выплатами и возвратом средств;

- Восстановление или внесение изменений полиса: требует согласования всех сторон, производится корректировка данных в действующем полисе или восстановление утраченных документов;

- Осуществление страховой выплаты: требует согласования всех сторон, включает проверку документов по страховому случаю, оформление соответствующих документов, расчет суммы выплаты и перечисление средств страхователю;

- Отказ в осуществлении страховой выплаты: требует согласования всех сторон, осуществляется документальное оформление отказа с информированием страхователя;

- Выдача займа под залог страхового полиса: требует согласования всех сторон, определяются условия займа с оформлением залоговых документов (например, договор займа).

Каждый из этих процессов требует:

- Строгого соблюдения законодательства;

- Контроля сроков исполнения;

- Взаимодействия с различными подразделениями.

Также страховые процессы имеют связь с классическими процессами, такими как рассмотрение и исполнение заявлений клиентов, согласование ответных писем и внутренних документов, связанных с выплатами.

Схема страхового процесса выглядит следующим образом:

- Начальный этап:

- Клиент подает заявление с комплектом документов в региональный офис;

- Региональный менеджер создает необходимые документы в системе;

- Регистрация:

- Сервис менеджер в головном офисе регистрирует заявление от клиента;

- Документ направляется на рассмотрение;

- Рассмотрение:

- Рассматривающий формирует поручение об исполнении

- Документ направляется на исполнение поручением;

- Исполнение:

- Исполнитель принимает одно из двух решений:

- Отправляет на согласование по регламенту документ для исполнения;

- Создает страховой документ, например, дополнительное соглашение и отправляет его на согласование по регламенту.

В прежней системе в карточку поручения были добавлены действия запускающие мастера действий. Для каждого процесса была отдельная кнопка:

Так как в Directum RX нет мастера действий, то было принято следующее решение:

- В карточку задания на исполнение поручения добавлено действие «Создать док. страхования» при нажатии на которое выходит окно для выбора вида документа типа Документ страхования. Далее открывается карточка документа выбранного вида с пред заполненными полями от документа для исполнения. Карточка документа заполняется, прикладывается содержимое и отправляется на согласование по регламенту;

- Если необходимо инициировать процесс согласования документа для исполнения, то он отправляется на согласование по регламенту через контекстное меню.

В прежней системе в мастере действий было предусмотрено заполнение участников процесса в зависимости от заполненных параметров (например, от типа страхования). Для сохранения данной функциональности в Directum RX были разработаны справочники настроек участников согласования в зависимости от вида документа и правила согласования. Разработанные справочники связаны между собой: в справочнике Участники правил согласования на вкладке Настройка по видам документов создается связь с справочником Участники согласования по видам документов.

Результаты

По итогам реализации проекта были достигнуты следующие результаты:

- Миграция:

- Полностью перенесены все данные из Directum 5.6 в Directum RX;

- Обработано огромное количество дублей документов;

- Интеграция:

- Реализована бесперебойная интеграция с АИС;

- Настроен автоматический обмен данными;

- Обеспечена корректная передача информации о договорах страхования;

- Создана надежная система взаимодействия;

- Бизнес-процессы:

- Адаптированы и перенесены все текущие процессы делопроизводства;

- Оптимизированы рабочие процедуры;

- Внедрены улучшенные механизмы обработки документов;

- Пользовательский опыт:

- Повышена эффективность работы с договорами страхования;

- Улучшен интерфейс взаимодействия с системой;

- Сокращено время обработки документов;

- Показатели эффективности:

- Сокращение времени на обработку документов на 40%;

- Уменьшение количества ошибок при работе с данными на 60%;

- Повышение скорости поиска необходимой информации на 50%;

- Оптимизация затрат на обслуживание системы;

- Дополнительные преимущества:

- Создание единой системы документооборота;

- Обеспечение целостности данных;

- Повышение безопасности хранения информации;

- Возможность масштабирования системы.

Проект успешно завершен и введен в промышленную эксплуатацию, что позволило компании перейти на современную платформу Directum RX с сохранением всех критически важных данных и процессов.

Планы по дальнейшему развитию проекта

Интеграция с информационной системой «Nomad Life Portal», обновление системы на новую версию, модификации существующего функционала с учетом пожеланий заказчика.

Состав команды проекта

Команда проекта со стороны исполнителя:

- Руководитель проекта – Елфимова Анна.

- Аналитики-консультанты – Саловатова Асель, Бекенова Айжан, Тулеубаева Камила.

- Разработчики– Сайнук Станислав, Старков Владислав, Потоцкая Марина.

Об авторе заявки

ООО «АрмаДок» является генеральным партнером Directum. Группа компаний АрмаДок имеет большой опыт (более 20 лет) — в области автоматизации и системной интеграции бизнес-процессов и систем, разработки корпоративных информационных систем по индивидуальным требованиям заказчика, по внедрению и сопровождению информационных систем масштаба отрасли и предприятия.

Теги

Переход на RX с Directum 5.x, Матрица согласования, Оптимизация, Active Directory, Бизнес-процессы, Согласование по регламенту