Номинация «Развитие года»

ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент»

ООО «Центр Внедрения Документооборота»

Описание кейса

Цели и задачи проекта

- Предпосылки, предшествовавшие старту проекта:

  - Снизить расход времени сотрудников на регулярные задачи (Создание и согласование договоров, прием и обработка входящей и исходящей корреспонденции, обработка и подготовка ответов на претензии.). Анализируя

  - Обеспечить максимальную прозрачность бизнес-процессов (сократить ручные перемещения данных и файлов между информационными системами и нивелировать пропуск необходимых шагов в процессе документооборота сотрудниками);

  - Повысить исполнительскую дисциплину;

  - Обеспечить сохранность и конфиденциальность информации за счет внедрения цифрового архива;

  - Устаревание функциональных возможностей используемого СЭД Directum 5.6.1. и имеющейся интеграции с 1С.

- Главным фактором принятия решения о реализации проекта стало то, что процессы корпоративного документооборота стали трудозатратными для исполнителей и представителей юридических служб. Кроме этого, поспособствовала утвержденная стратегия цифровой трансформации компании, которая включала в себя пересмотр, оптимизацию и полноценную цифровизацию процессов корпоративного документооборота с применением современных цифровых инструментов.

- На изменение следующих бизнес-процессов направлена бизнес-инициатива:

  - Юридически значимый документооборот (инициация подготовки, подготовка, согласование, подписание и хранение договорных документов);

  - Внутренний документооборот, в части служебных записок и приказов (подготовка, согласование, подписание, ознакомление (при необходимости), исполнение);

  - Претензионная работа (регистрация и обработка полученной претензии, подготовка связанной корреспонденции, подготовка ответа);

  - Входящая и исходящая корреспонденция (подготовка, регистрация, согласование, подписание, исполнение (при необходимости);

  - Архив документов (обработка, хранение);

  - Передача данных между информационными системами.

Используемые решения и подходы

Следующие продукты и решения компании Directum были использованы в проекте:

  - Делопроизводство;

  - Договоры;

  - Интеллектуальные функции;

  - Модуль интеграции с 1С;

  - Обработка занесения документов;

  - Электронный обмен. Коннектор к Диадок;

  - Мобильное приложение;

  - Мобильное приложение для руководителей.

История проекта

- Старт проекта был в марте 2024 г., а завершение опытно-промышленной эксплуатации в июле 2025 г. Срок выполнения основных работ составил 6,5 календарных месяцев.

- Проект реализовывался в 4 этапа:

  - Аудит бизнес-процессов и ИТ-архитектуры компании.03.24 – 07.24 г.г. В рамках этапа была проведена серия интервью с бизнес-заказчиками по направлениям для определения и формализации текущих бизнес-процессов и выявления «узких мест» и точек роста. Сформированы планируемые бизнес-процессы, и схема интеграции информационных систем Сформировано техническое задание на модификацию.

  - Внедрение и настройка модификаций.08.24 – 02.25 г.г. Выполнение работ по модификации DRX, разработка интеграции с 1С и СКБ-Техно, подготовка пользовательских инструкций и обучение команды функциональных заказчиков и по 1му представителю от каждого структурного подразделения в компании. Произведена миграция данных из старого СЭД за 7 лет.

  - Тестовая эксплуатация. 02.25 – 04.25 г.г. Проверка корректности, правильности и удобства работы системы и с ней. Устранение неисправностей. Обучение 80% работников компании работе в рамках новых бизнес-процессов с новой информационной системой и готовыми интеграциями.

  - Опытно-промышленная эксплуатация. 05.25 – 07.25 г.г. Проверка корректности, правильности и удобства работы системы и с ней после устранения неисправностей. Подключение интеграции с ЭДО Диадок и обеспечение возможности эл. подписания.

Каждый из этапов являлся важным для проекта и принималось осознанное и взвешенное решение о переходе на каждый из последующих относительно результатов, степени готовности и понимания сроков и шагов по устранению сложностей.

- Схемы бизнес-процессов и процессы в СЭД до внедрения и после представлены в приложении к подготовленной заявке (см. раздел доп. Файлы).

- Изменения коснулись всех сотрудников компании, т.к. проект заключался в комплексной трансформации процессов Корпоративного документооборота. Состав изменений:

  - Инициатор договора:

    - Запуск договора на согласование производится из DRX, а не 1С;

    - Состав согласующих договоров выводится автоматически в процессе на основании гибко настроенных матриц (формируемых из вычисляемых ролей);

    - Процесс рассмотрения договора стал прозрачнее с понятными последующими этапами;

    - Появилась возможность эл. подписания договора

  - Юрист:

    - Состав согласующих договоров формируется автоматически в процессе на основании гибко настроенных матриц (формируемых из вычисляемых ролей);

    - Гибкость маршрутов распределения договоров между юристами стала автоматической на основании гибко настроенных матриц (формируемых из вычисляемых ролей)

    - Появилась возможность сравнения версий документов;

    - Интерфейс стал понятнее и прозрачнее;

    - Работа с документами, в т.ч. связанными стала удобнее.

  - Секретарь:

    - Первичную обработку вх. корреспонденции осуществляет ARIO;

    - Реестр регистрации документов теперь автоматизированный, а не в excel – таблице на рабочем столе;

    - Исполнение поручений по вх. корреспонденции теперь осуществляется посредством СЭД, а не на бумаге, с прозрачным контролем исполнительской дисциплины.

  - Ответственные за работу с претензиями:

    - Обработка вх. претензий осуществляется теперь в СЭД;

    - Подготовка связанных писем и ответов производится в полуавтоматическом режиме;

    - Обеспечена связанность всех документов от договора до письма, что упрощает поиск информации и подготовку ответа(ов);

    - Внутренние сроки обработки претензии и ответов на них автоматизированы, и система сообщает ответственным специалистам о разных событиях.

  - Общие изменения для всех работников компании:

    - Мобильное приложение и web-версия СЭД, Доступ в СЭД и к документам стал проще и быстрее;

    - Возможность эл. подписания договорных и внутренних документов. Сокращение лишних ручных операций по печати, ожиданию подписания и сканированию документов;

    - СЭД стал комплексной и основной системой по корпоративному документообороту компании.

Трудности и успехи

- Основная сложность с которой столкнулись в рамках реализации проекта – это синхронизация и учет требований всех функциональных заказчиков и участников процессов. В связи с тем, что данный проект охватывал всю компанию, а задача не внедрить инструмент ради автоматизации, а сделать удобный и эффективный инструмент для работы компании, то требовалось много работы. Справились с поставленной задачей эффективно, глубоко прорабатывая требования, обсуждая и согласовывая с ключевыми участниками проекта. Далее, важным этапом был этап тестирование разработанного функционала в несколько этапов, урегулирование спорных вопросов и непонимания от пользователей.

Существенные проблемы были также в момент запуска, когда допустили ошибку при настройке продуктивной среды в части вычисляемых ролей и договорные документы пошли по некорректным маршрутам. Данную проблему решили в течение 2х рабочих дней, за счет полной перенастройке ролей.

К сожалению, на протяжении 2х месяцев проходили этап сопротивления пользователей от нового облика СЭДа и логики его работы. Решить данную ситуацию смогли только путем переговоров с пользователями, объяснения и разъяснения ответов на вопросы, параллельных дополнительных обучениях, которые проводились раз в 2 недели и созданного оперативного чата для реагирования на запросы пользователей.

- Данный проект научил 2м вещам:

  - Предусмотреть возможность и закладывать перед запуском в ОПЭ за 2-4 дня на тщательную перепроверку всех элементов системы / модификаций и настроек, но не с функциональными заказчиками, которые весь проект с тобой участвуют и знают все, а сформировать фокус группу, провести обучение и дать им пройти каждый процесс. Может не много затянуть процесс запуска, но это будет «предупреждающий выстрел» и будет объективная обратная связь с возможностью выявления слабых зон и оперативного их усиления.

  - Если проект направлен на одновременные изменения процессов всей компании, необходимо предусмотреть поддержку в каждом подразделении с организацией внутреннего содействия изнутри. Практика показала, что если перед обучением каждой группы подразделений компании, организовать «центр компетенций» (по 1му человеку от каждого направления бизнеса), то запуск проекта в ОПЭ может пройти более спокойно, т.к. среди пользователей будут присутствовать те, кто сможет «потушить внутренний пожар».

Обучение и развитие

- В рамках проекта проводилось 2х этапное обучение:

  - На этапе тестовой эксплуатации были обучены функциональные заказчики и по 1му представителю от каждого структурного подразделения компании;

  - На этапе опытно-промышленной эксплуатации было обучено 80% сотрудников компании.

По результатам каждого квартала производится ознакомление всех работников компании с изменениями, которые произошли с системой и возникновении новых функций и возможностей.

В рамках периодических заказных модификаций системы Заказчики и пользователи этих нововведений участвуют в тестировании нового функционала с демонстрацией и обучением.

- Отдельной программы и сегментации работников нет. В случае трудоустройства нового работника, ему предоставляется база знаний, в которой наглядно и подробно описано как работать с информационными системами. В случае возникновения вопросов ему доступно обратиться в техническую поддержку. Для действующих работников действует тот же сценарий работы.

- Для обучения / ознакомления работников с правилами и функционалом работы в системе используются 2 формата:

  - Регламенты бизнес-процессов и пользовательские инструкции размещенные на корпоративном портале компании и внутри СЭД;

  - Внутренние вебинары. Они проводятся в случае возникновения существенных новых модификаций, либо по запросу формируются группы и в режиме вопрос – ответ проводится обучение.

- Учебные материалы размещенные на корпоративном портале компании и внутри СЭД. Актуализируются в течение 1 календарного месяца после введения изменений в функционал системы.

- Оценка результатов обучения отслеживается по объему обращений в техническую поддержку, либо к подразделению ответственному за внедрение, а также в рамках периодического мониторинга корректности работы системы. Как правило, по результатам обучения, в течение 1-2 недели объем обращений сокращается до минимума. Скорость выполнения процессов и удовлетворенность пользователей аналогично этому растет.

- Система поощрения за успешное обучение в компании отсутствует, но каждому работнику компании предоставлена возможность представить имеющуюся проблему в процессах или предложения по развитию, и оно будет рассмотрено.

Результаты по стратегии устойчивого развития

      - Да, анализируя результаты проекта, его реализация позволила существенно оптимизировать и упростить работку с документооборотом у работников компании, а для руководства обеспечить прозрачность процессов. Это повлекло за собой изменение корпоративной культуры работы с документами и повышению исполнительской дисциплине в компании.

      - В начале и середине реализации проекта был положительный настрой и реакция. Однако, в момент начала тестовой эксплуатации она изменилась и стала негативная, т.к. были существенные изменения привычных процессов, которые действовали в компании много лет. Кроме этого, фактором было большое количество охваченных процессов в рамках проекта, которые были также автоматизированы, а коллегам было комфортно, когда процесс идет вручную без прозрачности. Однако, по результатам успешной тестовой и опытно-промышленной эксплуатации большинство работников приняло и признало произведенные изменения полезными и нужными для компании и для них.

      - Улучшились следующие показатели:

        - Прозрачность хода процессов, их управления, и принимаемым решениям;

        - Исполнительская дисциплина и ответственность за сроки рассмотрения, и обработки документов;

        - Скорость обработки и принятия решений.

Результаты

- Внедрение проекта получилось эффективным и подтверждено руководством компании;

- Реализация проекта положительно повлияло на операционные показатели с точки зрения скорости исполнения задач и поручений, прозрачности и понимания нахождения документа(ов), доступности документов и удобному интерфейсу системы.

- Среди показателей устойчивого развития, по результатам реализации проекта стоит выделить следующие:

  - комфортная рабочая среда;

  - прозрачная командная работа;

  - корпоративная социальная ответственность;

  - результативность управления бизнес-процессами

- По результатам реализации проекта стоит отметить, что не спрогнозированным эффектом стало повышение цифровой зрелости коллектива и готовность использования информационных технологиях с большим энтузиазмом.

- Неоправданных ожиданий от проекта не осталось. Результат успешный.

Лидерство и инновационность

- Уникальность проекта для нашей компании заключался в том, что охвачены были все работники предприятия. Такого масштабного проекта развития в компании не реализовалось еще. Уникальность для отрасли заключается в том, что данный проект является наглядной демонстрацией комплексной трансформации корпоративного документооборота девелоперской компании, которая охватывает наибольшую часть направлений, которая требуется девелоперской компании в рамках 1ой информационной системы.

- Считаем реализованный проект значимым для отрасли, т.к. полученный результат комплексной трансформации корпоративного документооборота девелоперской компании можно тиражировать как успешный практический кейс перехода от множества ручных операций и непрозрачных процессов к возможностям их нивелирования и повышения производительности работников в рамках операционной деятельности.

Планы по дальнейшему развитию проекта

- Автоматизация работы с доверенностями – выпуск МЧД из DRX: формирование доверенности, заполнение реквизитов из справочников, минимизация ручного труда. Регистрация в реестре ФНС: отправка МЧД в распределенный реестр по одной кнопке из Directum RX, присвоение GUID без использования внешних сервисов. Полный жизненный цикл: создание, подписание, регистрация, отзыв, контроль сроков действия, проверка статусов МЧД и доверенностей контрагентов в одном интерфейсе. Единый реестр: ведение общего реестра бумажных и электронных доверенностей по шаблонам, автозаполнение данных сотрудника и организации из справочников.

- Унификация договорных документов и формирование их с помощью шаблонов - шаблонизация договоров в Directum RX позволяет создавать договоры «из карточки» по утвержденным шаблонам, автоматическое заполнение реквизитов из карточки документа.

- Цифровая бухгалтерия – автоматизация работы с ПУД.

Команда проекта

Состав команды проекта:

- Управление и реализация проекта – 2 человека: Руководитель проекта и Главный бизнес-аналитик по операционной деятельности;

- Функциональные Заказчики – 10 человек: Руководители юридических департаментов, Главный секретарь компании, юристы по направлениям;

- Представители подрядчиков – партнеров:

  - Директум – 5 человек: Руководитель проекта, Главный аналитик, Тимлид, Разработчики;

  - 1С – Руководитель проекта, Аналитик 1С, Разработчик;

  - СКБ-Техно – 2 человека: Руководитель продукта, Разработчик

Об авторе заявки

Расскажите о себе:

- В данном проекте роль выполнялась – Руководителя проекта. Идея пройденной трансформации зародилась в 2023 г. и потребовалось много времени на то, чтобы найти единомышленников, провести анализ действующих процессов и обосновать, что данный проект требуется компании для повышения операционной эффективности. Данный проект запомнится тем, который имел довольно сложный запуск, но отличные результаты и возможность для последующего развития операционных процессов компании.

- Профессиональный путь:

  - 10 лет работы по направлению внутрикорпоративному развитию бизнеса (ритейл, нефтегазовая отрасль и девелопмент);

  - Перевод компании от этапа лоскутной автоматизации к комплексной цифровой трансформации;

  - Реализация множества проектов локальной автоматизации процессов и комплексной трансформации направлений бизнеса

Дополнительные файлы

      - Описание схем и функционала;

      - Презентационные материалы на этапе защиты проекта и по его результатам;

      - Отзыв Заказчика

Показатели эффективности

Количественные и качественные результаты. Минимум 3 показателя:

- Количество пользователей, охваченных автоматизацией по проекту – 320 человек;

- Количество автоматизированных топ-менеджеров, работающих в системе – 11 человек;

- Сокращение времени обработки договорных документов (на один документ) с 2х часов до 25 минут;

- Сокращение времени обработки входящей корреспонденции (на одно входящее сообщение) с 25 минут до 10 минут;

- Сокращение времени обработки входящих претензий (на одну претензию) с 1 часа до 30 минут